«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Дрезненская гимназия»

____________ М.А.Наринская

ПЛАН

внедрения системы электронных дневников и журналов

в МБОУ «Дрезненская гимназия»

| № п/п | Действие | Сроки исполнения | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа о внедрении системы электронных дневников и журналов с указанием ответственных лиц; размещение соответствующей информации на сайте гимназии | 01.09.2012 | Директор | Приказ |
| 2. | Разработка пакета организационно-правовой документации, регламентирующей внедрение автоматизированной системы управления образовательным процессом | До 01.10.2012 | Заместитель директора, ответственный за информатизацию, координатор по внедрению системы | Пакет документов |
| 3. | Проведение педагогического совета, совещания или семинара на тему «Перспективы внедрения электронных дневников и журналов успеваемости в деятельность образовательного учреждения» | До 01.10.2012 | Директор, заместитель директора, ответственный за информатизацию, координатор по внедрению системы | Протокол |
| 4. | Проведение обучения, инструктажа для учителей-предметников по работе с автоматизированными системами управления | До 15.11.2012 | Заместитель директора, ответственный за информатизацию, координатор по внедрению системы |  |
| 5. | Организация родительских собраний с повесткой «Электронные дневники и журналы успеваемости». Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по оформлению соглашений на обработку персональных данных учащихся. Сбор заполненных и подписанных соглашений единого образца | До 01.10.2012 | Заместитель директора, ответственный за информатизацию Классные руководители | Протоколы родительских собраний Соглашения |
| 6. | Ввод в систему необходимых данных по ОУ: данные об учениках (и их родителях), формирование классов и учебных групп, заведение учебных периодов, расписания звонков, заполнение учебных планов, расписания уроков и т.д. | До 15.10.2012 | Директор, заместитель директора, ответственный за информатизацию | Сведения в автоматизированной системе |
| 7. | Формирование и раздача персональных пригласительных кодов всем учащимся и их родителям | До 30.09.2012 | Координатор по внедрению системы, классные руководители |  |
| 8. | Оказание консультационной помощи учащимся и их родителям по использованию электронных дневников | Весь период работы | Координатор по внедрению системы, классные руководители |  |
| 9. | Регулярное заполнение электронного классного журнала: прикрепление тематических планов к урокам, выставление оценок и сведений о посещаемости | Весь период работы | Координатор по внедрению системы, учителя-предметники | Сведения в автоматизированной системе |
| 10. | Контроль над внедрением электронных дневников и журналов в учебно-воспитательный процесс гимназии; мониторинг работы по внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | Весь период работы | Директор, заместитель директора, ответственный за информатизацию | Справка |